Mercredi 11 Mai
Création du repository sur github.
Réflexion. sur l'interface de jeu, les éléments à afficher, leur organisation dans le progrmame, le découpage des modules du programme pour interfacage.
Création de l'interface initiale et ses packages.

Jeudi 12 Mai

Poursuite de la réflexion.
Création d'un mockup pour les écrans accueil, nouvelle partie, tutoriel,règles, jouer, options, crédits.
Création d'une maquette plus élaborée pour l'écran d'accueil.
Ajout d'une interface joueur avec les classes AiPlayer et ControlledPlayer.
Création des coordonnées et états de cellules.
Ajout des cellules, pions, grille et javadoc.

Création / réflexion d'un tutoriel visant à permettre au joueur à apprendre le jeu. Cette maquette de tutoriel est pour l'instant dans un fichier texte. Il restera à le mettre en place.

Ajout d'attributs à la grille.

Ajout de Local Avalam Game (le jeu), un listener pour sa souris et une GUI associée.
Ajout d'un type énumération pour l'état des pages afin de pouvoir les créer plus simplement.

Vendredi 13 Mai

Changé la fonction play pour retourner une action plutôt qu'une coordonnée.
Poursuite du travail sur l'IA aléatoire. Fin.
Début du travail sur l'IA facile. Elle évite les trop mauvais coups.
Création d'un parser de niveaux (pour générer les grilles. L'Avalam utilise une grille particulière, mais nos programmes de tests et le tutoriel pourront en utiliser d'autres, par exemple plus réduites).
Début de la création (affichage) de la GUI.

La page d'accueil charge et s'affiche sans problème. Pas encore de redimensionnement possible.

Préparation à l'audit IHM.

Samedi 14 Mai
Aujourd'hui, pas de nouveau commit.

On a montré à des joueurs la page d'accueil et les maquettes d'interfaces.
Version papier, 9 testeurs, environ 5min :
4 d'environ 80 ans
3 d'environ 50 ans
2 d'environ 20 ans

le principe du jeu semble clair, il faut toutefois insister sur
1) la possiblité de déplacer les pions adverses (innovation peu commune du jeu)
2) la possibilité de se déplacer en diagonale
drag'n'drop VS clic (déjà discuté)
l'interface papier semble plaire

Dimanche 15 Mai
Ajout des premiers tests unitaires. Cellule, IA. Les getter ne sont pas testés car c'est un test trivial et une perte de temps.
Maquette plus élaborée pour l'éran de Lancement de partie.
Les fonctions PlayATurn et ControlledPlayer.play() sont supposées terminées. Il reste à les tester.

Lundi 16 Mai
Aujourd'hui, pas de nouveau commit.

Mardi 17 Mai
Ajout du plein écran et du mode fenêtré.
La fenêtre ne se redimensionne pas encore correctement pour le moment, car les boutons ne se redimensionnement pas ni ne se déplacent.
Création de l'IA moyenne. Elle vise les bons coups et utilise un MiniMax.

Essai de jeu entre deux IA de difficulté moyenne. Pas encore de test unitaire.
Ajout de l'affichage de fin de partie. Classe. Elle affiche le vainqueur.
Poursuite des essais pour redimensionner l'image.
Préparation à l'audit IHM.

Ajout d'une IA qui annule un coup, pour pouvoir tester la fonction annuler/defaire.

Mercredi 18
Final Screen fonctionnel mais pas encore affiché correctement. Ajout de obuton de retour et des images dessus.

AI facile fonctionnant correctement (mais trop forte).

Ecran NewGame commencé. Plein écran fonctionnel.
On a un problème avec windows, des cases restricteds changent de couleur (et apparaissent en pions) quand on les survole.
Première maquette des crédits.

Affichage de la grille dans l'écran de fin de partie.

On corrige des manquements de l'IA qui ne considère pas certains cas extrêmes.

On peut désormais faire jouer les joueurs. La gui n'est pas parfaite mais on pourra l'améliorer plus tard.

Jeudi 19
On va appeler annuler/refaire pour raisons de standard car c'est le nom utilisé partout en français.
On a vaincu l'IA facile pour la première fois (9 essais par des joueurs. Il va falloir la trucider).

Ajout des boutons undo/redo, la fonction fonctionne.
Si on joue contre l'ia, les undo et redo annulent le coup de l'ia et celui du joueur.

Corrections de défauts dans le niveau de jeu.

L'ia facile est réelle, on a également conservé l'ancienne version renommée Skynet.

L'écran des options est complété, on ne peut pas encore changer les options.
Problème d'affichage avec windows corrigé. On affiche un halo sur les tours sélectionnées pour connaître les coups que l'on peut jouer.

Ajout d'un gestionnaire multilangues, pour la localisation du jeu. Parseur xml.
Ajout d'un gestionnaire de thèmes, pour la décoration.

L'écran NewGame permet de sélectionner entre IA et joueurs, mais l'affichage n'est pas encore fait.

Nouveaux fichiers graphiques.

Vendredi 20

Lancer partie personnalisée fonctionne.
Le parseur de fichiers permet de charger des niveaux.
Création d'un « thème » test alternatif.

Visite du professeur,
« Granulaliser les images vitraux. Drag&Drop souhaité. Dur de lire les chiffres sur les jetons noirs. »

« On ne sait pas où joue l'ia, super agaçant »

Samedi 21
Aujourd'hui, pas de nouveau commit.

On a fait jouer le jeu à plusieurs personnes.
Première ébauche jouable, 3 personnes, entre 5 et 10 minutes :
1 d'environ 20 ans
2 d'environ 50 ans

les chiffres des pions noirs sont peu visibles (changé depuis)
L'IA facile bat tout le monde (nerf depuis)
le jeu se joue vite et propose un bon challenge, s'il y a des animations elles devront se jouer vite pour ne pas ralentir le début de partie
l'écran d'accueil, couleurs un peu vives mais élégant (changé depuis)
une suggestion de coup serait en effet appréciée pour pouvoir s'améliorer rapidement
musique à activer et pas l'inverse (se détendre rapidement au travail sans alerter tout l'open space si on a pas coupé le son)
bouton recommencer après victoire/défaite ?
tuto pas indispensable car règles simples, serait juste un ajout "sympa"

Dimanche 22
Aujourd'hui, pas de nouveau commit.

Lundi 23

Création de l'écran Règles, qui est basé sur l'écran de Crédits et est modifié pour remplacer le texte des crédits par les règles du jeu.
Création de l'écran Sauvegarde. On réalise les fonctions nécessaires. Les sauvegardes seront identifiées par leur emplacement et leur date.
Appuyer sur la touche échap appelle la fonction Appel.

On modifie le placement des boutons pour s'adapter aux écrans 1920*1080 (on était en 1280*720)

Sauvegarde fonctionnelle, on veut encore ajouter quelques informations au fichier de sauvegarde, comme le nombre de tours joués (les coups sont déjà enregistrés donc on la connaît indirectement, mais on préférerait la noter directement).

CallResize a été ajoutée à tous les écrans. Il permet de modifier le format des images lorsqu'on modifie les dimensions de la fenêtre du programme Avalam.

Mardi 24

Traduction des textes (pas des boutons) en anglais, ajout de la localisation.
Fin du travail sur la sauvegarde des parties.
Début du travail sur le chargement des parties.

L'IA difficile fonctionnelle a été ajoutée, nous cherchons à la rendre encore plus forte mais on commence à manquer de pistes. Le créateur d'Avalam, dans un article, parle bien de stratégies pour mieux jouer au jeu, mais il se trouve que nous les avions déjà implémentées.

Mercredi 25
Correction de l'IA difficile qui avait des souics de performances et de problèmes de chargement qui ne fonctionnaient pas avec les emplacements vides.

Jeudi 26
Ajout de la gestion des couleurs, avec les ressources associées. On peut choisir sa couleur de pion.
Optimisation de l'ia difficile,
Redimensionnement correct de l'écran de règles.
Ajout d'une fonction de pause (et relance).

Vendredi 27
L'IA moyenne avait un risque de crash si elle ne trouvait aucun coup à jouer, ce qui est désormais résolu.
L'IA difficile est renforcée car on a amélioré les performances du programme, ce qui nous autorise à la laisser chercher plus longtemps une liste des coups efficaces.
On a commencé à travailler sur les indices, ce qui permet de conseiller un coup au joueur le désirant. On s'est demandé quelle ia devrait aider le joueur, et en sommes venus à l'idée d'adapter le conseil à l'IA affrontée par le joueur.
On a ensuite attaqué la réalisation de cette fonction.

Lundi 30

On fait tester l'IA difficile à un joueur qui a déjà affronté les autres ia.
Il propose : Le bouton mute devrait changer d'icône si on a coupé la musique.
Il conseille d'installer la stratégie de Monte-Carlo à l'IA en début de partie.

Une fois le alpha-beta complétement fonctionnel, nous entreprenons d'ajouter la stratégie de Monte-Carlo au fonctionnement de l'IA difficile.
Le bouton annuler ne traîne plus à l'exécution, les écrans se redimensionnent sans traîner désormais.

Mardi 31

Il est demandé à notre compositeur musique de reprendre son travail, le rock-métal progressif alternatif hardcore mélodique n'étant finalement pas adapté à notre public cible. Une musique plus douce et discrète serait, pensons-nous, plus juste.

Mercredi 01

Si la partie est finie et qu'on remonte pour reprendre la partie, il faut appuyer sur play. Pas intuitif selon le prof. Aussi ça inverse la main (l'autre joueur prend la main, donc ça saute un jour).